- INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

- LICENCIATURA EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

- INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL II -  ER - 30 de Junho 2008 – 2 horas

- (5 val.) Considere para um projecto a seguinte rede,  com as durações em semanas sendo v. a. normais com (média; desvio padrão)):

| Tarefa | (1,2) | (1,5) | (2,3) | (2,5) | (3,4) | (3,6) | (4,6) | (5,6) | (4,7) | (5,7) | (6,7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duração | (10; 1,1) | (5; 0,3) | (9; 1) | (8; 0,9) | (3; 0,1) | (4; 0.4) | (5; 0,3) | (7; 0,8) | (4; 0,3) | (3; 0,1) | (8; 0,9) |

- Sabendo que a tarefa (1,5) não pode ser iniciada antes do momento 14, estabeleça o gráfico da rede e determine o caminho crítico, indicando para as durações médias as margens das actividades;

- Determine a probabilidade de o caminho {(1,2), (2,5), (5,6), (6,7)} ter duração superior à do caminho crítico. Comente.

2.	(4,5 val.) Duas companhias de electrónica, uma japonesa e outra coreana estão a estudar o desenvolvimento de um novo supercondutor. Se ambas as empresas avançam para o projecto, uma vez que vão ter que partilhar o mercado, o Valor Liquido Actualizado (VAL - valor criado) para cada uma delas será de -100 milhões €. Se apenas uma dela avançar com o projecto, aquela que avança ficará em situação de monopólio e terá um VAL de 1000 milhões €. Se nemhuma delas avançar com o projecto, terão ambas, naturalmente,  resultados nulos.

a) Formule esta situação e caracterize o tipo de jogo. Diga, e justifique, se este jogo tem ponto(s) de equilíbrio e em caso afirmativo determine-o(s). Diga se trata de “um dilema do prisioneiro”;

b)  Suponha que o governo japonês decidiu subsidiar o projecto da sua empresa com um apoio de 500 milhões €. Formule novamente o problema e determine o(s) ponto(s) de equilibrio.

c)  Existe controvérsia sobre o papel dos subsídios no incremento das exportações mundiais: há quem afirme que sim (em geral os homens de negócios) e quem diga queestes não são necessários, podendo mesmo ser impeditivos (muitos economistas). Qual dos pontos de vista é suportado por este simples exemplo?

- (5 val.) Uma empresa metalomecânica estabeleceu um contrato de fornecimento de certo produto para os próximos cinco meses. As quantidades a fornecer, no início de cada mês, são as seguintes:

Mês: 		  1	  2	   3	 4	   5

Quantidade:	 80	 70	 120 	90	 110

Este produto é fabricado por lotes, sendo de 250 € o custo de lançamento. O custo unitário do produto é de 100 €. A empresa utiliza uma taxa de posse de 18% ao ano, sendo o custo de uma fracção do ano proporcional (o custo de stock é função do stock final, que fica de um mês para o seguinte). Neste momento não existem unidades em armazém e pretende-se ficar com 30 unidades no fim do período, não havendo obrigatoriedade de stocks nos meses intermédios.

Estabeleça o progama de produção, utilizando o algoritmo Wagner-Whithin, e indique o custo total.

4. (5,5 val.) Uma máquina de Multibanco às 16 horas de modo a ficar com 5 000 €. O nº de clientes que chegam por hora é uma v.a. poisson de média 12. De entre os clientes que chegam 80% pretendem levantar dinheiro e os restantes pretende efectuar outras operações. O dinheiro levantado por cada cliente é uma v.a. uniforme discreta assumindo os valores 50, 100, 150 e 200. São neste momento 15.45 horas e existem na máquina 200 € .

- Gere dois valores para a v.a. com a seguinte f. d. p. f(x)= -1+x, para 1≤ x ≤ 2, e f(x) = 3- x, para 2 < x ≤ 3 (considere os NPA  da 1ª linha em baixo );

- Simule o comportamento do sistema até que os primeiros 5 clientes  saiam da máquina,  indicando o montante de dinheiro a introduzir, o dinheiro levantado em média por cliente e o nº de clientes que, eventualmente, tenham que se dirigir a outra máquina.

Obs. Considere os seguintes NPA´s entre 0 e 100:

Chegadas dos clientes: 	63; 22; 30; 14; 7; 29; 86

Tipo de Operação: 		58; 83;	12; 91; 8; 15; 73

Montante levantado: 		68; 32; 48; 91; 38; 88; 6

.

O professor