| TÓPICOS (SUGESTÕES) DE RESOLUÇÃO DOS EXAMES DE IO 2 EN 2008, ER 2008, EN 2009 E ER 2009 |  |
| --- | --- |

| EN 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) | 4 actividades fictícias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) | Dividir A em A1 e A2 e B em B1 e B2 e estabelecer relações de precedência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | a) | Valor do Jogo= 4/11; X1 = 7/11; X2 = 4/11; Y1= 5/11; Y2=6/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min w= v´ −4y1+4y2≤v´8y1−6y2≤v´y1+y2=1y1,y2≥0;v´s.r.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.	a)	QEE = 1 200;	Ponto de Encomenda = 200; Custo Total médio anual = 11216,3

b)	QEE = 1 500; 	Custo Total médio anual = 10361; 	P. Encomenda = igual anterior

c)	QEE = 1 336; 	P. Encomenda = 214,2;	C. Total Esperado = 11229,3; P(Ruptura)≈7,9%;

E[R] = 2,54

4. Ver folha à parte

ER 2008

- a)	Criar uma actividade que precede (1,5) e que tem duração de 14 semanas.

C. Crítico = {(1,2)(2,3)(3,4)(4,6)(6,7)};	Duração do C. Crítico(DC)= 35 semanas

|  | (1,1´) | (1,2) | (1´,5) | (2,3) | (2,5) | (3,4) | (3,6) | (4,6) | (5,6) | (4,7) | (5,7) | (6,7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |

b)	P(DA>DC)≈11%

2.	a)	Jogo de 2 pessoas de soma não constante. Não é Dilema do Prisioneiro. Pontos de 			Equilibrio:  (1000; 0) e (0; 1000)

b)	Ponto de Equilíbrio: (1500;0) – Empresa japonesa desenvolve com apoio do governo e 			empresa coreana não desenvolve.

3.	Q1=150;	Q2=0;	Q3=210;	Q4=0;	Q5=140;  Custo Total=51 035

4.	a)	x1=2,26	x2=1,60

| Cliente | Tempo (h:m) | Tipo Ocorrência | Tipo Operação | Montante Levantado (€) | Montante Carregado (€) | Dinheiro na Máquina (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---- | 15:45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200 |
| 1 | 15:47 | Cheg. Cliente | Levant. | 150 | ---- | 50 |
| 2 | 15:55 | Cheg. Cliente | Out. Oper. | ---- | ---- | 50 |
| ---- | 16:00 | Carreg. Máq. | ---- | ---- | 4 950 | 5 000 |
| 3 | 16:01 | Cheg. Cliente | Levant. | 100 | ---- | 4 900 |
| 4 | 16:11 | Cheg. Cliente | Out. Oper. | ---- | ---- | 4 900 |
| 5 | 16:24 | Cheg. Cliente | Levant. | 100 | ---- | 4 800 |

b)	Dinheiro no fim = 4 800;	Montante a introduzir = 4 950; Levantamento médio por cliente 		que levanta = (150+100+100)/3 = 350/3; Levantamento médio por cliente que vai à 			máquina = (150+100+100)/5 = 350/5.

EN 2009

- a) 	3 actividades fictícias

b)	C. Crítico= {(1,2)(2,4) )(4,5) )(5,6) )(6,7) )(7,9)}= {A,Fict,C,H,I,J};  D.C. Critico = 18 dias

A	b	C	D	E	F	G	H	I	J

M. Totais	   0	1	0	6	11	6	3	0	0	0

c)	20 dias antes da antevéspera, isto é, 22 dias antes do início do concerto.

2.

Estratégias de B

|  |  | (4,0) | (3,1) | (2,2) | (1,3) | (0,4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (3,0) | -4 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| Estrtatégias A | (2,1) | -2 | -3 | -2 | 0 | -1 |
|  | (1,2) | -1 | 0 | -2 | -3 | -2 |
|  | (0,3) | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 |

Não tem ponto de sela em estratégias puras. Utiliza-se PL para determinar as estratégias mistas. Solução  Primal dá estratégia para o jogador A e Solução Dual  dá estratégia para o jogador B.

PL  para Jogador A.

Maxv−4x1−2x2−x3≥v−x1−3x2+x4≥v2x1−2x2−2x3+2x4≥vx1−3x3−x4≥v−x2−2x3−4x4≥vx1+x2+x3+x4=1x1,x2,x3,x4≥0;vs.r.s

3.	a)	QEP = 2357

b)	Custo total anual = 141 872

c) 	Stock máximo = 1 297 < 2 000 => Não vale a pena ampliar frigorífico.

d)	tpciclo=5,8925dias	;   tpano=45000400=5,8925∗450002357=112,5dias

4.	Montante a pedir emprestado 0 7,880 M€ ≈ 7,9 M€; Prob.  necessitar mais de 7,9M€ ≈ 38,5%

5.	Ver folha à parte.

ER 2009

- a)	Uma actividade fictícia

b)	Caminho Crítico = {A,B,C,G,F,J}; Duração Projecto = 72 semanas

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 35 | 27 |
| ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 35 | 27 |

c)

- I  pode começar na data mais cedo;

- D,L,M,E, que no total duram 26 semanas, podem ser feitas em sequência, a partir da semana 37, enquanto se faz, simultâneamente, a tarefa F, que dura 31 semanas;

- H começa na sua data mais cedo e é feita simultaneamnete com a tarefa G;

- M pode também começar na data mais cedo e ser feita (iniciada) ao mesmo tempo que F, pois ó utiliza uma pessoa.

2.	a)     V{  }=0;  V{ 1 }=V{ 2 }=165;  V{ 3 }= 200;  V{ 1,2 }=380;  V{ 1,3 }=V{ 2,3 }=415;  V{ 1,2,3 }=630

Núcleo é o conjunto dado pela solução do sistema:        165≤x1≤215165≤x2≤215200≤x3≤250x1+x2+x3=630

b)	V. Jogador 1 = 1190/6; V. Jogador 2 = 1190/6; V. Jogador 3 = 1400/6

O Valor de Shapley faz parte do Núcleo.

3. 	a)	Q=1020;	S=235;  Q−S=785 ; T≈0,0425anos≈15,3dias

P. Encomenda = -35  (35unidades diferidas)

C. Total Anual = 14 682 407 <= > 1 223 534/mês

b) 	Quantidade a encomendar = 1950

c)	Quantidade mínima = 2062 (mas não pode ultrapassar as 3000 de procura máxima)

4.	a)	Supondo que se começa no momento 0, vem:

Chegadas I1=29minutosI2=88minutosI3=48minutosI4=34minutosI5=55minutosCH1=29minutosCH2=117minutos=1h57mCH3=165minutos=2h45mCH4=199minutos=3h19mCH5=254minutos=4h14 ReparaçõesR1=89minutosR2=116minutosR3=85minutosR4=92minutosR5=112minutos

| Tempo | Tipo Acontec. | Nº Clientes Fila | Estado Mec. Mec. 1 Mec. 2 | Próx. Cheg. | Prox. Serv. Comp. Mec. 1 Mec. 2 | Próx. Acontec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ---- | 0 | Livre Livre | 29 | ----- ----- | Cheg. |
| 29 | Cheg. | 0 | Ocup. Livre | 117 | 118 ------ | Cheg. |
| 117 | Cheg. | 0 | Ocup. Ocup. | 165 | 118 233 | S. Mec.1 |
| 118 | S. Mec.1 | 0 | Livre Ocup. | 199 | ------ 233 | Cheg. |
| 165 | Cheg. | 0 | Ocup. Ocup. | 254 | 250 233 | Cheg. |
| 199 | Cheg. | 1 | Ocup. Ocup. | --- | 250 233 | S. Mec.2 |
| 233 | S. Mec.2 | 0 | Ocup. Ocup. | --- | 250 325 | S. Mec.1 |
| 250 | S. Mec.1 | 0 | Livre Ocup. | --- | ----- 325 | Cheg. |
| 254 | Cheg. | 0 | Ocup. Ocup. | --- | 366 325 | S. Mec.2 |
| 325 | S. Mec.2 | 0 | Ocup. Livre | --- | 366 ----- | S. Mec.1 |
| 366 | S. Mec.1 | 0 | Livre Livre | --- | ----- ----- |  |

- Tempo médio reparação = (89+116+85+92+112)/5 = 494/5 = 98,8

- Tempo médio sistema = (89+116+85+126+112)/5 = 528/5 = 105,6

- Nº médio veículos na Oficina = (0*29+1*88+2*1+1*47+2*34+3*34+2*17+1*4+2*71+1*41)/366             = 528/366 = 1,44

Lisboa, 2010-05-23